MARKET TRACK

Plataforma de Ejecución en Punto de Venta

Propuesta de Desarrollo — Piloto Operativo (MVP)

Preparado para:

Martin Manuel Ponce y Sabino Alzamora

Preparado por:

Diego Puerto

23 de junio de 2026  ·  Validez de la propuesta: 30 días

# 1. Resumen ejecutivo

Proponemos el desarrollo de Market Track, una plataforma propia de ejecución en punto de venta (retail execution) para digitalizar y profesionalizar la operación de mercaderismo. La solución integra tres componentes conectados —una aplicación móvil para los mercaderistas, un panel de gestión para superadministradores y supervisores, y un portal web para los clientes-marca— sobre una base de datos sólida y un servicio de API, con modo offline para operar sin señal en almacenes y trastiendas.

El desarrollo se entrega por fases. La Fase 1 (piloto operativo) estará lista para septiembre de 2026, a tiempo para realizar pruebas de campo y participar en las licitaciones del periodo agosto–octubre. La arquitectura y la solución desarrollada quedan en propiedad de la empresa del cliente.

# 2. Entendimiento del proyecto

El cliente opera el outsourcing de mercaderismo, colocando personal en cadenas de retail para representar marcas de consumo masivo. La plataforma debe resolver tres necesidades centrales:

- Controlar al personal en campo: saber quién visitó cada tienda, a qué hora y con evidencia verificable.

- Capturar datos de valor para las marcas: quiebres, participación de góndola, precios y exhibiciones.

- Operar con confiabilidad sin conexión, sincronizando automáticamente al recuperar señal.

# 3. La solución

Market Track se compone de tres frentes sobre una misma base de datos y API en la nube:

- App móvil (mercaderista): disponible en Android e iOS. Realiza el check-in con geocerca, captura evidencia fotográfica y levanta la información de la visita. Funciona sin señal.

- Panel de gestión (superadmin / supervisor): administra clientes, marcas, cadenas, SKUs, precios y promociones; diseña y asigna ruteros y tareas; da seguimiento en tiempo real.

- Portal web (cliente-marca): dashboards en tiempo real, mapa en vivo, galería de fotos, alertas y reportes exportables — con visualización totalmente nativa, no embebida.

Cada componente opera de forma independiente: si uno presenta una falla, los demás siguen funcionando. Esto permite corregir errores y desplegar cambios en minutos sin detener la operación del negocio.

# 4. Alcance del piloto (Fase 1)

Todo el alcance proviene del documento de levantamiento entregado por el cliente y de lo acordado en la reunión del 22 de junio de 2026.

## App móvil — Mercaderista

- Check-in con geocerca para validar la presencia en la tienda asignada.

- Selfie de ingreso con marca de agua (hora y coordenadas). Solo cámara en vivo: no se permite cargar archivos de la galería, lo que sirve como control de identidad inicial.

- Marcación de inicio de jornada con hora del servidor.

- Levantamiento secuencial obligatorio (no se avanza sin completar el paso anterior): foto “antes”, registro de caras (share of shelf), quiebres, precios y promociones, exhibiciones y material POP, y foto “después”.

- Mecanismo de contingencia (bypass): cuando el mercaderista no pueda completar una fase por causa externa (sin acceso al almacén, información no disponible), puede registrar el hallazgo y continuar; se genera una alerta en tiempo real en el panel de gestión para visibilidad del supervisor.

- Check-out: solo se habilita al completar el proceso; marcación de salida con GPS.

- Modo offline: recopila información sin señal y sincroniza automáticamente al recuperar conexión, sin interrumpir el trabajo del mercaderista.

## Panel de gestión — Supervisor

- Gestión de clientes, marcas, cadenas, SKUs, precios y promociones (pre-cargados por la administración).

- Diseño y asignación de ruteros y tareas a los mercaderistas.

- Seguimiento en tiempo real y alertas de contingencia.

- Aprobación y revisión de reportes de visita.

## Portal web — Cliente / Marca

- Dashboard en tiempo real con mapa de tiendas en ejecución.

- KPIs de ejecución: cumplimiento de rutero, quiebres, share of shelf, exhibiciones y precios.

- Galería de fotos antes/después por tienda.

- Alertas automáticas por correo ante quiebre o desviación de precio.

- Exportación de reportes en PDF y Excel.

## Seguridad

- Autenticación con usuario y contraseña más segundo factor vía correo electrónico.

- Aislamiento de datos por cliente-marca (cada marca ve únicamente su información).

- Tecnologías ligeras: carga rápida y actualizaciones remotas de la app sin reinstalar.

# 5. Evolución posterior (fases futuras)

Estas capacidades no forman parte del piloto y se cotizan por separado cuando el cliente decida ampliar la solución:

- Fase 2 — Inteligencia de campo: análisis de fotos de góndola con IA (caras propias vs. competencia), cruce de quiebres con órdenes de compra y SKUs descontinuados, control de vigencia por fotografía y alertas de vencimiento. La plataforma será agnóstica al modelo de IA (ChatGPT, Claude o Google).

- Fase 3 — Cumplimiento y comunicación: control de jornada (SUNAFIL), comunicación interna y chat de soporte, alertas por WhatsApp y reconocimiento facial / biométrico en el check-in.

# 6. Lo que no incluye el piloto

Para mantener el alcance y los tiempos, esta propuesta no contempla (puede cotizarse por separado a futuro):

- Integración con ERP / SAP / CRM de clientes externos (la integración queda técnicamente abierta; el módulo no se desarrolla en el piloto).

- Reportes de Sell Out / ventas del retailer y módulos de cuotas o proyecciones.

- Market Share / Retail Mapping y clustering de tiendas con datos de paneles de mercado.

- Web scraping de precios en tiendas online (e-commerce).

- Migración automática de datos históricos de otros sistemas.

- Hardware (equipos móviles, lectores de huella) y planes de datos del personal.

# 7. Cronograma

El desarrollo inicia en julio de 2026. La plataforma operativa (app, panel y portal) estará lista para septiembre de 2026.

| Etapa | Periodo |
| --- | --- |
| Descubrimiento y configuración (datos del cliente, ruteros, SKUs) | Julio 2026 |
| Fundaciones: base de datos, check-in y captura offline | Julio – Agosto 2026 |
| Levantamiento, precios, exhibiciones y sincronización | Agosto 2026 |
| Panel de gestión y portal del cliente | Agosto – Septiembre 2026 |
| Alertas, reportes, pruebas de campo y ajustes | Septiembre 2026 |
| Piloto operativo listo (pruebas y licitaciones) | Septiembre 2026 |

Durante el desarrollo se trabajará en entornos locales y canales gratuitos con dominios provisionales, de modo que el cliente pueda ver el avance sin costos de despliegue. Cada etapa cierra con una demostración.

Nota: la disponibilidad en App Store y Google Play depende de los tiempos de aprobación de las tiendas y no puede garantizarse. Como alternativa inicial, la app se instala mediante enlace directo desde el panel de gestión, sin afectar su uso operativo.

# 8. Seguimiento y soporte

Durante los aproximadamente 3 meses de desarrollo se realizarán reuniones semanales (mínimo 12) para revisar avances, estatus y resolver dudas. Si en alguna semana el cliente no puede asistir, se enviará un estatus offline por correo. La comunicación asíncrona por correo queda disponible de forma permanente.

# 9. Inversión

Cifras en pesos colombianos (COP). Referencia en USD a un tipo de cambio aproximado de 3.150.

| Opción | Inversión (COP) | Ref. USD |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo + infraestructura técnica (servidores, base de datos y dominios) | $ 19.000.000 – $ 21.000.000 | ~$ 6.000 – 6.700 |
| Desarrollo sin infraestructura (excluye servidores y dominios) | $ 15.000.000 – $ 17.000.000 | ~$ 4.800 – 5.400 |

La opción recomendada es la primera (19–21M), que entrega la plataforma con la infraestructura técnica completa lista para operar. El equipo de trabajo contempla el desarrollo de backend a cargo de Diego Puerto y el diseño de interfaz (UI) a cargo de un especialista.

## Servicios recurrentes (desde la puesta en marcha)

| Concepto | COP / mes | Ref. USD |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento y soporte (correcciones, mejoras menores, actualizaciones) | $ 800.000 | ~$ 250 |
| Infraestructura en la nube (hosting, base de datos, almacenamiento de fotos) — a cargo del cliente | $ 250.000 – 450.000 | ~$ 80 – 140 |

El desarrollo no requiere gasto en servidores hasta el lanzamiento: la infraestructura se contrata a partir de septiembre, cuando la plataforma sale a operar.

# 10. Forma de pago

Sobre la opción recomendada (referencia: COP 20.000.000).

| Hito | % | Monto (COP) |
| --- | --- | --- |
| A la firma (inicio del desarrollo) | 40% | $ 8.000.000 |
| Avance — fin de levantamiento (demo) | 30% | $ 6.000.000 |
| Entrega y puesta en marcha del piloto | 30% | $ 6.000.000 |

# 11. Condiciones y supuestos

- El alcance corresponde a lo descrito en la sección 4; cambios o adiciones se cotizan por separado (control de cambios por escrito).

- El cliente provee a tiempo la información de configuración: cadenas, tiendas, SKUs codificados, precios regulares, promociones y exhibiciones negociadas.

- La información de clasificación y tipo de tienda la preestablece la administración; el cliente no la edita manualmente.

- La infraestructura en la nube se contrata a nombre del cliente (o se factura como reembolso).

- Los equipos móviles y planes de datos del personal son provistos por el cliente.

- La arquitectura y la solución quedan en propiedad de la empresa del cliente. Las necesidades de soporte posteriores a la entrega se negocian por separado.

# 12. Siguientes pasos

- Revisión conjunta de esta propuesta y resolución de comentarios.

- Validación del presupuesto y aprobación del alcance de la Fase 1.

- Firma del acuerdo y pago del anticipo (40%) para iniciar.

- Sesión de descubrimiento para cargar los datos del cliente piloto.

Diego Puerto  ·  diegopuerto0628@gmail.com